**云南省企业就业失业数据采集系统**

——项目成本计划表

# 制定成本计划的目的

在项目成本的形成过程中，对生产经营所消耗的人力资源、物质资源和费用开支进行指导、监督、调节和限制，及时纠正将要发生和已经发生的偏差，把各项生产费用控制在计划成本的范围之内，保证成本目标的实现。施工项目成本控制的目的，在于降低项目成本，提高经济效益。

# 项目成本估算

人力、设备资源：

项目经理：1名

技术小组：12名

测试小组：3名

架构分析师：1名

编程工具：13台台式电脑

工作周期：

详情参考项目进度计划。

计算开发成本：

\*开发周期长度定为6个月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **款项** | **单位(元/月)** | **数量(人)** | **总计(元)** |
| 项目经理 | 27000 | 1 | 27000 |
| 架构人员 | 28000 | 1 | 28000 |
| 测试人员 | 19000 | 3 | 57000 |
| 技术人员 | 21000 | 9 | 189000 |
| 综合劳动开支 |  |  | 301000 |
| 一般管理费(35%) | 105350 |  |  |
| 总劳动费加管理费 |  |  | 406350 |
| 额外费用(25%) | 101587 |  |  |
| 小计(总工期6个月) |  |  | 3047622 |
| 计算机等硬件费用 | 65000 |  |  |
| 服务器费用 | 13656 |  |  |
| 交通费 | 20000 |  |  |
| 总计 |  |  | 3146278 |
| 利润(15%) | 471941.7 |  |  |
| 税率(17%) | 534867.26 |  |  |
| 总计开发费用 |  |  | 4153087 |