**云南省企业就业失业数据采集系统**

——项目资源计划（任务分配）

目录

[第一阶段： 1](#_Toc69762066)

[第二阶段： 1](#_Toc69762067)

[第三阶段： 1](#_Toc69762068)

[第四阶段： 2](#_Toc69762069)

[第五阶段： 3](#_Toc69762070)

# 第一阶段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目事件 | 参与人员 | 备注 |
| 撰写需求说明书 | 架构师、开发人员A |  |
| 需求说明书优化 | 架构师、开发人员A、测试人员A |  |

# 第二阶段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目事件 | 参与人员 | 备注 |
| 项目介绍以及任务分配 | 全体 |  |
| 数据规范 | 架构师 |  |
| UI设计 | 开发人员I、开发人员G、开发人员H、测试人员C |  |
| 基本数据处理功能完成 | 开发人员A、开发人员B、开发人员C、开发人员D、开发人员E、开发人员F | 测试人员可在功能开发完成前，及时进行功能模块检测。  阶段后期，开发人员I、开发人员G、开发人员H、测试人员C会加入 |
| 功能测试及优化 | 开发人员A、开发人员B、开发人员C、开发人员D、开发人员E、开发人员F、测试人员A、测试人员B |

# 第三阶段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目事件 | 参与人员 | 备注 |
| 管理功能 | 开发人员A、开发人员B、开发人员C、开发人员D、开发人员E、开发人员F、开发人员I、开发人员G、开发人员H | 测试人员可在功能开发完成前，及时进行功能模块检测。 |
| 功能测试及优化 | 开发人员A、开发人员B、开发人员C、开发人员D、开发人员E、开发人员F、开发人员I、开发人员G、开发人员H、测试人员A、测试人员B、测试人员C |
| 需求变更确认 | 开发人员A、开发人员D、开发人员G、架构师 |  |
| 功能需求更改 | 开发人员A、开发人员B、开发人员C、开发人员D、开发人员E、开发人员F | 同步开启分析功能的开发，该临时添加的功能开发完成后，加入分析  （接上文）  功能开发。 |
| 已完成功能测试及优化 | 开发人员A、开发人员D、测试人员A、测试人员B | 测试人员可在功能开发完成前，及时进行功能模块检测。 |
| 分析功能 | 开发人员A、开发人员B、开发人员C、开发人员D、开发人员E、开发人员F、开发人员I、开发人员G、开发人员H | 测试人员可在功能开发完成前，及时进行功能模块检测。 |
| 功能测试及优化 | 开发人员A、开发人员B、开发人员C、开发人员D、开发人员E、开发人员F、开发人员I、开发人员G、开发人员H、测试人员A、测试人员B、测试人员C |

# 第四阶段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目事件 | 参与人员 | 备注 |
| 项目测试 | 开发人员A、开发人员D、开发人员G、测试人员A、测试人员B、测试人员C | 测试过程中测试人员与各开发小组组长及时沟通。 |
| 项目整体调整及优化 | 开发人员B、开发人员C、开发人员E、开发人员F、开发人员I、开发人员H、测试人员A、测试人员B、测试人员C | 在项目测试过程中可以提前进行调整及优化。  各小组需要召开组间、组内会议。 |
| 实地安装调试I期 | 开发人员A、开发人员D、开发人员G |  |
| 项目优化 | 开发人员A、开发人员B、开发人员C、开发人员D、开发人员E、开发人员F、开发人员I、开发人员G、开发人员H、测试人员A、测试人员B、测试人员C、架构师 |  |
| 实地安装调试II期 | 开发人员A、开发人员D、开发人员G、测试人员A |  |
| 项目优化 | 开发人员A、开发人员B、开发人员C、开发人员D、开发人员E、开发人员F、开发人员I、开发人员G、开发人员H、测试人员A、测试人员B、测试人员C、架构师 |  |

# 第五阶段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目事件 | 参与人员 | 备注 |
| 验收 | 开发人员A、开发人员D、开发人员G、测试人员A |  |
| 正式交付 |  |  |